ChatGPT-Trainings.de

Neuaufbau — Vollständiger Projektplan

—

Dieses Dokument beschreibt alle notwendigen Schritte, um chatgpt-trainings.de

von Grund auf neu aufzubauen — SEO-sauber, eigenständig und Google-indexierbar.

| Erstellt | April 2026 |
| --- | --- |
| Verantwortlich | Martin Lang / Yellow Boat GmbH |
| Domain | chatgpt-trainings.de |
| Status | In Planung — Neuaufbau |

# 1. Ausgangslage und Problemanalyse

Die Domain chatgpt-trainings.de wurde ursprünglich als Klon von copilotenschule.de erstellt. Beide Seiten teilen denselben Tech-Stack (Vite + React + TypeScript + Tailwind CSS), dieselbe Struktur und ähnliche Inhalte. Dies hat dazu geführt, dass Google die Seite als Duplicate Content eingestuft und von der Indexierung ausgeschlossen hat.

Kernproblem: Duplicate Content / Klon-Erkennung durch Google Google erkennt Seiten, die von einem bestehenden, gut rankenden Domein geklont wurden. Das Resultat: Indexierungsausschluss, kein organischer Traffic, keine Sichtbarkeit in der Suche. Ein blosses Umbenennen oder Uminhalten reicht nicht — Google analysiert Code-Fingerprints, Seitenstruktur, Schema-Markup und Content-Muster. Die einzige nachhaltige Lösung ist ein vollständiger Neuaufbau.

## 1.1 Symptome

- Seiten erscheinen nicht in Google Search Console als indexiert

- Kein organischer Traffic trotz veröffentlichter Inhalte

- Google Search Console meldet möglicherweise „Seite ist ein Duplikat“ oder „Canonical zeigt auf andere URL“

- Bing indexiert die Seite ebenfalls nicht oder rangiert sie extrem niedrig

## 1.2 Ursachen

- Identische React-Komponentenstruktur wie copilotenschule.de

- Ähnliche oder identische Schema.org-Markup-IDs

- Gleiche Meta-Tag-Muster, Breadcrumb-Strukturen und URL-Hierarchien

- Möglicherweise identische JS-Bundle-Fingerprints

- Gleicher Hosting-Stack (alwaysdata.com) und ähnliche IP-Umgebung

## 1.3 Entscheidung: Neuaufbau

Anstatt zu versuchen, die geklonte Seite durch Anpassungen zu „heilen“, wird chatgpt-trainings.de vollständig neu aufgebaut. Das bedeutet:

- Neues Repository (ohne Git-History des Klons)

- Neuer Tech-Stack oder deutlich veränderte Architektur

- 100% eigenständig erstellte Inhalte

- Eigene visuelle Identität (Design, Farben, Typo)

- Eigenständige SEO-Strategie und URL-Struktur

# 2. Zieldefinition

## 2.1 Geschäftsziel

ChatGPT-Trainings.de soll als eigenständige, in Deutschland rankende Website für ChatGPT-Schulungen und -Trainings für Unternehmen positioniert werden. Die Seite soll sich klar von copilotenschule.de unterscheiden — inhaltlich, visuell und technisch.

## 2.2 SEO-Ziele

- Vollständige Indexierung aller Seiten durch Google und Bing

- Top-10-Ranking für Haupt-Keywords wie „ChatGPT Training Unternehmen“, „ChatGPT Schulung“

- Aufbau von E-E-A-T-Signalen (Experience, Expertise, Authoritativeness, Trust)

- Keine Duplicate-Content-Warnung in der Google Search Console

## 2.3 Technische Ziele

- Core Web Vitals: LCP < 2,5s, CLS < 0,1, INP < 200ms

- Lighthouse Score ≥90 in allen Kategorien

- Vollständiges statisches Pre-Rendering für alle SEO-relevanten Seiten

- Saubere, eigenständige Codebase ohne erkennbare Ähnlichkeit zur Quellseite

## 2.4 Content-Ziele

- Minimum 10 eigenständig verfasste Wissensartikel zur Launch

- Alle Inhalte zu 100% original — kein Copy-Paste aus copilotenschule.de

- Eigene Tonaliyät: praxisnah, ergebnisorientiert, für KMU und Mittelstand

# 3. Technische Architektur

## 3.1 Tech-Stack-Entscheidung

Um maximale Abgrenzung von copilotenschule.de zu gewährleisten, empfiehlt sich eine der folgenden Optionen. Bitte wählen und im Feld markieren:

| Wahl | Option | Vorteile | Empfehlung |
| --- | --- | --- | --- |
| [ ] | Option A: Astro + Tailwind CSS | Maximale SEO-Performance, statisch by default, völlig anderes Framework | ★★★ Beste Wahl |
| [ ] | Option B: Next.js (App Router) + Tailwind | Sehr gutes SSG, große Community, einfacher Hosting-Wechsel | ★★★ Gute Wahl |
| [ ] | Option C: Vite + React (komplett neues Repo) | Bekannte Toolchain, aber höheres Risiko der Ähnlichkeitserkennung durch Google | ★ Mit Vorsicht |

## 3.2 Hosting

Entscheidend: Die neue Seite sollte auf einem anderen Hosting als copilotenschule.de laufen, um IP-Ähnlichkeit zu vermeiden.

| Anbieter | Eigenschaften | Empfehlung |
| --- | --- | --- |
| Cloudflare Pages | Gratis, CDN weltweit, HTTPS automatisch, andere IP als alwaysdata | ★★★ Empfohlen |
| Vercel | Optimal für Next.js, sehr schnell, große Community | ★★★ Empfohlen |
| Netlify | Einfach, statische Sites, gut für Astro | ★★ Gut |
| alwaysdata.com (aktuell) | Bekannt von copilotenschule.de — gleiche IP-Range | ✕ Nicht empfohlen |

### 3.2.1 Warum nicht alwaysdata.com?

Die aktuelle Seite copilotenschule.de läuft bereits auf alwaysdata. Für den Neuaufbau von chatgpt-trainings.de gibt es fünf konkrete Gründe, das Hosting zu wechseln:

### 1. IP- und Server-Footprint

Google und Bing werten beim Crawlen unter anderem Server-IP, Reverse-DNS, HTTP-Header und TLS-Fingerprint aus. Wenn zwei Domains mit sehr ähnlichem Code auf derselben IP-Range liegen, verstärkt das die Klon-Signale erheblich. Ein Wechsel auf Cloudflare, Vercel oder Netlify bricht diesen Zusammenhang sauber — neue IP, neues AS, neue TLS-Kette.

### 2. Deployment-Workflow

alwaysdata wird aktuell per FTP-Deployment über GitHub Actions bespielt. Das ist langsam, fehleranfällig bei größeren Builds und bietet keine Preview-Deployments für Feature-Branches. Moderne Static-Hosts pushen Builds in Sekunden, erzeugen automatisch Preview-URLs pro Pull Request und rollen bei Fehlern auf Atomic-Deploys zurück.

### 3. CDN und Core Web Vitals

alwaysdata liefert von einem einzelnen Rechenzentrum (Frankreich) aus. Cloudflare, Vercel und Netlify betreiben ein globales Edge-Netzwerk und halten Assets am nächsten Knoten zum Nutzer vor. Für Core Web Vitals — insbesondere LCP auf mobilen Verbindungen — ist das ein messbarer Vorteil und damit ein direkter SEO-Faktor.

### 4. Build-Pipeline

Statische Generatoren wie Astro oder Next.js SSG sind bei Cloudflare Pages, Vercel und Netlify First-Class-Citizens. Build-Cache, automatische Image-Optimierung (WebP/AVIF), Edge-Functions für 301-Redirects und Form-Endpoints — alles out of the box. Auf alwaysdata muss das manuell gebaut und gewartet werden.

### 5. Kosten

Cloudflare Pages ist für das erwartete Traffic-Volumen kostenlos (unbegrenzte Bandbreite, 500 Builds pro Monat). Vercel Hobby-Plan ebenfalls. alwaysdata verursacht aktuell laufende Kosten für eine objektiv schwächere Infrastruktur.

Ausnahme: alwaysdata behalten Wenn alwaysdata aus anderen Gründen (Mail-Postfächer, Bestands-Projekte, vertraute Admin-UI) bestehen bleiben soll, sind mindestens drei Anpassungen Pflicht: (1) ein anderes Hosting-Paket bzw. andere Server-IP als copilotenschule.de, (2) Git-basiertes Deployment statt FTP, (3) Cloudflare als Proxy-CDN davorschalten — das allein bricht den IP-Footprint und liefert CDN-Vorteile.

Empfehlung Cloudflare Pages. Kostenfrei, schnell eingerichtet, liefert CDN plus Analytics plus DDoS-Schutz in einem Paket. Die Domain-Registrierung kann beim aktuellen Registrar bleiben — nur die DNS-Einträge werden auf Cloudflare umgestellt.

## 3.3 Deployment-Strategie

- Deployment per Git Push zu GitHub (Main Branch)

- Automatischer Build via GitHub Actions oder Hosting-CI

- Kein FTP wie bei alwaysdata — modernes CI/CD

- Preview-Deployments für jeden PR (bei Vercel/Netlify/Cloudflare standardmäßig)

# 4. Seitenstruktur und URL-Architektur

## 4.1 Haupt-Seiten

| URL | Titel / Zweck | Priorität |
| --- | --- | --- |
| / | Startseite — ChatGPT Training für Unternehmen | P0 — Launch-Pflicht |
| /trainings | Übersicht aller Schulungsangebote | P0 — Launch-Pflicht |
| /trainings/[slug] | Einzelne Trainingsseite (dynamisch) | P0 — Launch-Pflicht |
| /wissen | Übersicht Wissensartikel / Blog | P0 — Launch-Pflicht |
| /wissen/[slug] | Einzelner Wissensartikel | P0 — Launch-Pflicht |
| /ueber-uns | Über ChatGPT-Trainings.de und Martin Lang | P1 — Kurz nach Launch |
| /kontakt | Kontaktformular | P1 — Kurz nach Launch |
| /impressum | Impressum (gesetzlich Pflicht) | P0 — Launch-Pflicht |
| /datenschutz | Datenschutzerklärung (DSGVO) | P0 — Launch-Pflicht |
| /sitemap.xml | Automatisch generierte Sitemap | P0 — Launch-Pflicht |

## 4.2 URL-Regeln (SEO-kritisch)

- Alle Slugs: lowercase, Bindestriche statt Unterstriche, keine Umlaute

- Canonical URLs immer absolut mit Domain: https://chatgpt-trainings.de/...

- Kein doppelter Pfad-Prefix (z.B. nie /wissen/wissen/...)

- Trailing Slash: Konsistent OHNE abschließenden Slash

- 301-Redirects für alle alten URLs, falls Seiten umgezogen werden

# 5. Design und Markenidentität

Die neue Seite muss visuell eigenständig sein. Kein Element darf wie ein Klon von copilotenschule.de aussehen.

## 5.1 Designrichtlinien

- Eigenes Farbschema (NICHT das Blau/Orange der copilotenschule.de)

- Eigenes Logo und Favicon — professionell erstellen lassen oder mit AI-Tool

- Andere Schriftarten als copilotenschule.de

- Eigene Komponenten-Bibliothek oder angepasstes shadcn/ui-Theme

- Eigene Illustration/Icon-Sprache

## 5.2 Markenfärbung (Vorschlag — bitte anpassen)

| Farbrolle | Vorschlag (HEX) | Eigene Wahl (bitte ausfüllen) |
| --- | --- | --- |
| Primärfarbe | #00A67E (KI-Türkün) | _________________ |
| Akzentfarbe | #FFB400 (Amber) | _________________ |
| Hintergrund | #FAFAFA | _________________ |
| Text | #1A1A1A | _________________ |
| Heading | #0D0D0D | _________________ |

# 6. Content-Strategie

## 6.1 Grundsätze

Kernprinzip: Kein Inhalt darf von copilotenschule.de übernommen werden Alle Texte, Meta-Descriptions, FAQ-Antworten, Schema-Markups und Artikel müssen vollständig neu erstellt werden. Selbst strukturelle Ähnlichkeiten (gleiche H1, gleiche Abschnittsgliederung) können von Google als Duplicate Content erkannt werden.

## 6.2 Zielgruppe

Primäre Zielgruppe: Geschäftsführer, Team-Leads, L&D-Verantwortliche und HR-Abteilungen in deutschen KMU und Mittelstandsunternehmen, die ChatGPT produktiv in ihrer Organisation einsetzen wollen.

## 6.3 Content-Typen

- Schulungsseiten: Beschreibung der Trainingsangebote mit Lernzielen, Dauer, Zielgruppe, Preis

- Wissensartikel: Praxisnahe Artikel zu ChatGPT-Anwendungsfällen im Business-Alltag

- FAQ-Seiten: Fragen aus Kundenperspektive (nicht Produktperspektive)

- Case Studies: Anwendungsbeispiele aus der Praxis (anonym oder mit Erlaubnis)

- Über-uns-Seite: Positionierung von Martin Lang als ChatGPT-Experte

## 6.4 Wissensartikel für Launch (Mind. 10 Artikel)

| # | Aufgabe | Status |
| --- | --- | --- |
| 1 | ChatGPT für Unternehmen einführen: Ein Leitfaden für Entscheider | ☐ offen |
| 2 | ChatGPT im Büroalltag: 10 Anwendungen die wirklich Zeit sparen | ☐ offen |
| 3 | ChatGPT-Prompts für die Personalabteilung | ☐ offen |
| 4 | ChatGPT vs. Copilot: Was ist für mein Unternehmen das Richtige? | ☐ offen |
| 5 | Datenschutz und ChatGPT: Was Unternehmen wissen müssen | ☐ offen |
| 6 | ChatGPT für die Geschäftsführung: Entscheidungen besser vorbereiten | ☐ offen |
| 7 | ChatGPT-Schulung: Was lernt mein Team wirklich? | ☐ offen |
| 8 | ROI von ChatGPT messen: Kennzahlen und Methoden | ☐ offen |
| 9 | ChatGPT-Fehler vermeiden: Häufige Probleme und Lösungen | ☐ offen |
| 10 | ChatGPT im Vertrieb: Angebote, Mails und Analysen schneller erstellen | ☐ offen |

# 7. SEO-Setup

## 7.1 On-Page SEO (pro Seite)

- Eindeutiger Title-Tag (max. 60 Zeichen), nicht identisch mit copilotenschule.de

- Meta-Description (max. 160 Zeichen), originell und klickfördernd

- H1: Exakt ein H1 pro Seite, mit Haupt-Keyword

- Canonical URL: Absoluter Link auf sich selbst

- Open Graph Tags für Social Media

- Hreflang: nur de, falls kein Multilingual geplant

## 7.2 Schema.org Markup

- Article-Schema für alle Wissensartikel

- Organization-Schema auf der Startseite

- Person-Schema für Martin Lang (mit eigenen @id-Werten!)

- Course-Schema für Schulungsangebote

- BreadcrumbList-Schema auf allen Unterseiten

WICHTIG: Alle @id-Werte müssen eindeutig sein und auf chatgpt-trainings.de zeigen, NICHT auf copilotenschule.de!

## 7.3 Technisches SEO

- robots.txt: Alle relevanten Seiten erlauben, Admin/API sperren

- sitemap.xml: Automatisch generiert, alle URLs enthalten, bei Netlify/Vercel auto-deploy

- Keine Noindex-Tags auf produktiven Seiten

- Saubere 404-Seite mit Zurück-Navigation

- Core Web Vitals: Bilder optimieren (WebP, Lazy Loading), keine render-blocking Scripts

## 7.4 Google Search Console (GSC)

| # | Aufgabe | Status |
| --- | --- | --- |
| 1 | Google Search Console-Konto für chatgpt-trainings.de einrichten | ☐ offen |
| 2 | Domain-Verifizierung via DNS TXT-Eintrag | ☐ offen |
| 3 | Sitemap einreichen | ☐ offen |
| 4 | URL-Inspektionstool nutzen für erste Seiten nach Launch | ☐ offen |
| 5 | Nach 4 Wochen: Coverage-Bericht prüfen auf Indexierungsfehler | ☐ offen |

## 7.5 Bing Webmaster Tools + IndexNow

- Bing Webmaster Tools einrichten (analog zu GSC)

- IndexNow-Key generieren und in /public/ ablegen

- Nach jedem Deployment: IndexNow-Ping senden

- IndexNow-Key für chatgpt-trainings.de: neuen Key generieren (nicht denselben wie copilotenschule.de!)

# 8. Phasenplan

| Phase | Inhalt | Dauer |
| --- | --- | --- |
| Phase 0 Vorbereitung | Altes Repo archivieren oder löschen. Neues GitHub-Repo anlegen. Hosting-Provider auswählen und einrichten. Design-Entscheidungen treffen (Farben, Fonts, Logo). | 1–2 Tage |
| Phase 1 Grundgerüst | Tech-Stack installieren und konfigurieren. Basis-Layout erstellen (Header, Footer, Navigation). Routing-Struktur aufsetzen. CI/CD-Pipeline einrichten. | 3–5 Tage |
| Phase 2 Kern-Seiten | Startseite, /trainings, /ueber-uns, /impressum, /datenschutz erstellen. SEO-Grundstruktur (Title, Meta, Canonical, Schema) implementieren. | 5–7 Tage |
| Phase 3 Wissens-Sektion | Wissens-Artikel-Template erstellen. 10 Launch-Artikel schreiben und veroeffentlichen. Wissens-Übersichtsseite. react-snap oder statisches Pre-Rendering konfigurieren. | 7–10 Tage |
| Phase 4 SEO & Validierung | Sitemap.xml, robots.txt generieren. GSC und Bing einrichten. Lighthouse-Tests durchführen. Alle Schema-Markups validieren. IndexNow-Ping senden. | 2–3 Tage |
| Phase 5 Launch | Domain DNS auf neues Hosting umstellen. 48h DNS-Propagation abwarten. GSC-URL-Inspection für Startseite. Monitoring einrichten. | 1–2 Tage |
| Phase 6 Post-Launch | Wöchentlicher Check GSC + Bing auf Indexierungsstatus. Nach 4 Wochen: erste Keyword-Rankings pruefen. Weitere Artikel veröffentlichen. | Laufend |

# 9. Launch-Checkliste

## 9.1 Technische Checkliste

| # | Aufgabe | Status |
| --- | --- | --- |
| 1 | Neues GitHub-Repository erstellt (ohne Klon-History) | ☐ offen |
| 2 | Tech-Stack installiert und Build erfolgreich | ☐ offen |
| 3 | Lokaler Dev-Server läuft ohne Fehler | ☐ offen |
| 4 | CI/CD-Pipeline konfiguriert (automatischer Build bei Push) | ☐ offen |
| 5 | Hosting eingerichtet und Domain verlinkt | ☐ offen |
| 6 | HTTPS/SSL-Zertifikat aktiv | ☐ offen |
| 7 | robots.txt korrekt konfiguriert | ☐ offen |
| 8 | sitemap.xml generiert und erreichbar | ☐ offen |
| 9 | 404-Seite vorhanden und funktional | ☐ offen |
| 10 | Alle Links funktionieren (kein 404, kein broken link) | ☐ offen |
| 11 | Core Web Vitals: LCP < 2,5s, CLS < 0,1 | ☐ offen |
| 12 | Lighthouse Score ≥90 (Performance, Accessibility, Best Practices, SEO) | ☐ offen |

## 9.2 SEO-Checkliste

| # | Aufgabe | Status |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jede Seite hat einen eindeutigen Title-Tag | ☐ offen |
| 2 | Jede Seite hat eine Meta-Description | ☐ offen |
| 3 | Jede Seite hat eine Canonical URL (absolut) | ☐ offen |
| 4 | Alle Schema.org-Markups mit schema.org/SchemaValidator validiert | ☐ offen |
| 5 | Keine @id-Werte aus copilotenschule.de übernommen | ☐ offen |
| 6 | Open Graph Tags auf allen Seiten | ☐ offen |
| 7 | Google Search Console eingerichtet und Sitemap eingereicht | ☐ offen |
| 8 | Bing Webmaster Tools eingerichtet | ☐ offen |
| 9 | IndexNow-Key erstellt und hinterlegt | ☐ offen |
| 10 | Erster IndexNow-Ping nach Deployment gesendet | ☐ offen |

## 9.3 Content-Checkliste

| # | Aufgabe | Status |
| --- | --- | --- |
| 1 | Startseite: Kein Text aus copilotenschule.de übernommen | ☐ offen |
| 2 | Alle 10 Launch-Artikel: Vollständig neu geschrieben | ☐ offen |
| 3 | Impressum: Aktuell und rechtsgültig | ☐ offen |
| 4 | Datenschutz: DSGVO-konform, aktuelles Datum | ☐ offen |
| 5 | Autor-Profil: Martin Lang mit eigenem Bio-Text | ☐ offen |
| 6 | Kontaktdaten: E-Mail und/oder Kontaktformular funktioniert | ☐ offen |
| 7 | Alle Bilder: Eigene oder lizenzfreie Bilder (kein Klon) | ☐ offen |
| 8 | Alt-Texte: Alle Bilder haben beschreibende Alt-Texte | ☐ offen |

# 10. Offene Entscheidungen und Notizen

## 10.1 Zu entscheidende Punkte

| Entscheidung | Antwort / Notiz |
| --- | --- |
| Welcher Tech-Stack wird verwendet? |  |
| Welches Hosting wird verwendet? |  |
| Wer erstellt das Logo? |  |
| Wer schreibt die Artikel? |  |
| Welches Farbschema wird gewählt? |  |
| Gibt es ein Datum für den Launch? |  |
| Wird ein Kontaktformular (Backend) benötigt? |  |
| Wird ein Newsletter/CRM-System integriert? |  |

## 10.2 Notizen

# 11. Glossar

| Begriff | Erklärung |
| --- | --- |
| Canonical URL | Die maßgebliche URL einer Seite, die Google zur Indexierung verwendet. Verhindert Duplicate Content. |
| Core Web Vitals | Google-Metriken für Seitenqualität: LCP (Ladezeit), CLS (Layout-Verschiebung), INP (Reaktionszeit). |
| Duplicate Content | Inhalte, die auf mehreren URLs fast identisch sind. Führt zu schlechterem Ranking oder Indexierungsausschluss. |
| E-E-A-T | Experience, Expertise, Authoritativeness, Trust — Googles Qualitätssignale für Inhalte. |
| IndexNow | Protokoll, das Suchmaschinen (Bing, Yandex) sofort über neue/geänderte URLs informiert. |
| Schema.org | Standardisiertes Markup-Format, das Suchmaschinen hilft, Inhalte zu verstehen (Artikel, Personen, Kurse...). |
| SSG | Static Site Generation — Seiten werden beim Build gerendert, nicht zur Laufzeit. Optimal für SEO. |
| Pre-Rendering | HTML wird vor Auslieferung generiert, sodass Suchmaschinen vollständigen Inhalt crawlen können. |

Ende des Projektplans — ChatGPT-Trainings.de Neuaufbau